РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ДУБОВСКИЙ РАЙОН»

АДМИНИСТРАЦИЯ ДУБОВСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от    19.03.2018г.      № 205

с. Дубовское

- Об утверждении отчета  о реализации муниципальной

- программы Дубовского района

- «Развитие транспортной системы» за 2017год

- В соответствии с постановлением Администрации Дубовского района от 12.02.2018 № 125 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Дубовского района»,

- Администрация Дубовского района Ростовской области,  постановляет:

1. Утвердить отчет об исполнении  плана реализации и эффективности использования финансовых средств по муниципальной  программе Дубовского района «Развитие транспортной системы» за 2017год, согласно  приложению № 1 к настоящему постановлению.

2. Контроль  за  выполнением постановления возложить на заместителя Главы Администрации по вопросам муниципального хозяйства-начальника отдела САЖКХ Снежко Г.В.

- Глава Администрации

- Дубовского района                                                                 Н.П. Кириллова

- Верно:

- Управляющий делами

- Администрации Дубовского района                                      Н.В. Мищенко

Подготовлено: 
Заместитель Главы Администрации

по вопросам муниципального

хозяйства-начальник отдела САЖКХ

Снежко Г.В.

- Тел: 2-06-94

- Приложение № 1

- к постановлению

- Администрации

- Дубовского района

- Ростовской области

- от  «     »      2018г.  №

- ОТЧЕТ

- о реализации муниципальной программы Дубовского района

  - «Развитие транспортной системы» за 2017год.

  - I. Конкретные результаты, достигнутые в 2017 году.

- На реализацию муниципальной программы в 2017 году предусмотрено всего –18 857,5,3 тыс. рублей, из них средства:

- областного бюджета – 5 554,7 тыс. рублей,

- местного бюджета – 13302,8 тыс. рублей.

Освоено в рамках реализации  муниципальной программы 14 246,4 тыс. рублей, в том числе средства:

- областного бюджета – 5 554,7 тыс. рублей;

- местного бюджета – 8691,7 тыс. рублей.

- Средства были направлены на цели, предусмотренные программными мероприятиями.

- В 2017 году:

- -обеспечено содержание 313,5 километров автомобильных дорог общего пользования местного значения;

-выполнены мероприятия по осуществлению  строительного  контроля;

-земельный налог оплачен в полном объеме;

2. Результаты реализации основных 
мероприятий подпрограмм государственной программы

- Муниципальная программа включает в себя следующие подпрограммы:

- Подпрограмма 1- «Развитие транспортной  инфраструктуры Дубовского  района» (далее – Подпрограмма 1);

- Подпрограмма 2  - «Повышение безопасности дорожного движения Дубовского района на 2014-2020годы» (далее – Подпрограмма 2);

- В рамках реализации  Подпрограммы 1 в 2017году  выполнены следующие основные мероприятия:

- Основное мероприятие 1.3: Содержание дорог – оплата земельного  налога -  земельный налог оплачен в полном объеме.

- Реализованы не в полной мере следующие основные мероприятия Подпрограммы 1:

- Основное  мероприятие  1.1: Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них-   обеспечено  содержание 313,5 километров   автомобильных дорог общего пользования местного значения. Средства оставлены для выполнения работ в 2018году.

- Основное мероприятие 1.2: Осуществление строительного  и авторского контроля – выполнен  на 100% строительный контроль при строительстве  двух автомобильных дорог.  Авторский контроль не выполнен в связи с не подписанием дополнительного соглашения по строительству дорог.   Основное мероприятие считается выполненным не в полном объеме, так как не освоены средства в полном объеме на  авторский контроль.

- Не реализованных основных мероприятий Подпрограммы 1 нет.

- В рамках реализации Подпрограммы 2 в 2017 году выполнены следующие основные мероприятия:

- Основное мероприятие: 2.1.  Совершенствование системы организации движения транспортных средств и пешеходов на автомобильных дорогах и в населенных пунктах -  оборудованы 22 пешеходных перехода по новым национальным стандартам, в том числе вблизи образовательных учреждений установлены недостающие  4 светофора Т7.

- Основное мероприятие:2.2. Модернизация деятельности по предупреждению аварийности в дошкольных и школьных образовательных учреждениях -  выполнены на 100% мероприятия по предупреждению аварийности в дошкольных и школьных образовательных учреждениях.

- Основное мероприятие: 2.3. Обеспечение безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах общего пользования местного значения – выполнены на 100% мероприятия по обеспечению безопасности на дорогах местного значения.

- Основное мероприятие: 2.4. Совершенствование контрольно-надзорной деятельности по обеспечению безопасности дорожного движения – обеспечена на 100% надзорная деятельность по обеспечению безопасности дорожного движения.

- Перечень нереализованных или реализованных не в полном объеме основных мероприятий подпрограмм муниципальной  программы за 2017 год приведен в приложении № 3.

- 3.Анализ факторов, повлиявших

- на ход реализации муниципальной программы.

- На реализацию муниципальной программы повлияли следующие факторы:

- - необходимость средств в 2018 году на выполнене КСОД и паспортов ВСН 1-83;

- - большая стоимость работ по ремонту дорожного покрытия;

- - снижение количества дорожно-транспортных происшествий.

- Данные факторы оказали воздействие на реализацию муниципальной программы:

-число детей, погибших в дорожно-транспортных происшествиях в 2017 году составило 0 человек;

-тяжесть последствий в результате дорожно-транспортных происшествий при планируемом значении 1,1  погибших на 100 пострадавших в 2017 году составила 0.

- 4.Сведения об использовании   бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы.

  - На реализацию  мероприятий  Подпрограммы 1 в  2017году предусмотрено 18857,5 тыс. рублей, в том числе за счет средств:

  - -областного бюджета – 5554,7тыс. рублей;

- -местного бюджета – 14808,1  тыс. рублей.

- В рамках реализации  Подпрограммы  1 освоено –14246,4 тыс. рублей, в том числе средств:

- - областного бюджета – 5554,7 тыс. рублей;

  - -  местного бюджета – 9360,2 тыс. рублей

  - В рамках  реализации Подпрограммы 1 не освоено – 4611,1 тыс. рублей, в том числе:

-средства местного бюджета – 4611,1  тыс. рублей, из них по следующим мероприятиям:

Основное мероприятие 1.1:Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения - в связи с отсутствием подрядной организации для выполнения работ - 4542,3тыс. рулей.

Основное мероприятие 1.2: Осуществление строительного и авторского контроля – в связи с не выполнением  работ– 68,8 тыс. рублей.

На реализацию  мероприятий  2.1,2.2, 2.3, 2.4 Подпрограммы 2 в  2017году средства не предусмотрены.

Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной  программы за 2017 год приведены в приложении № 4.

5. Сведения о достижении значений 
показателей (индикаторов) муниципальной  программы, 
подпрограмм муниципальной программы за 2017 год

Результаты реализации  муниципальной программы и подпрограмм муниципальной  программы характеризуются степенью достижения значений показателей.

Муниципальной программой предусмотрено 5 показателя, из них по 5 показателям плановые значения в 2017 году достигнуты.

Таким образом, по итогам реализации основных мероприятий муниципальной программы и подпрограмм муниципальной программы достигнуты следующие значения показателей:

доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, на 31 декабря отчетного года –38,2процента, в том числе: автомобильных дорог общего пользования муниципального значения – 38,6 процента, внутрипоселковых автомобильных дорог общего пользования местного значения – 28,6 процента;

количество лиц, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий – 0 человека;

тяжесть последствий в результате дорожно-транспортных происшествий – 1,1 погибших на 100 пострадавших;

количество километров, построенных и отремонтированных автомобильных дорог общего пользования – 0 км;

исполнение расходных обязательств бюджета района-76 процентов.

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) по муниципальным образованиям  Дубовского района  приведены в приложении № 1.

- Сведения о показателях (индикаторах) муниципальной программы Дубовского района «Развитие транспортной системы», подпрограмм муниципальной программы и их значениях приведены в таблице № 2.

- 6.Информация о внесенных изменениях в муниципальную программу

- в 2017году.

Внесенные в течение 2017 года изменения в  муниципальную программу:

постановление Администрации Дубовского района от 22.03.2017г № 130 «О внесении изменений в постановление Администрации Дубовского района  Ростовской области 14.10.2013 года № 910» в  связи с уточнением объемов финансирования;

постановление Администрации Дубовского района от  15.05.2017 г.  № 283 «О внесении изменений в постановление Администрации Дубовского района  Ростовской области 14.10.2013 года № 910» в  связи с уточнением объемов финансирования;

постановление Администрации Дубовского района от 06.10.2017 г.  №633 «О внесении изменений в постановление Администрации Дубовского района  Ростовской области 14.10.2013 года № 910» в  связи с уточнением объемов финансирования;

постановление Администрации Дубовского района от  29.12.2017 г.   № 896 «О внесении изменений в постановление Администрации Дубовского района  Ростовской области 14.10.2013 года № 910» в  связи с уточнением объемов финансирования;

7. Результаты оценки эффективности

реализации муниципальной  программы в 2017 году.

Эффективность реализации муниципальной программы в 2017 году оценивается на основе целевых показателей и индикаторов,  исходя из соответствия фактических значений показателей (индикаторов) с их целевыми значениями, а также уровнем использования средств областного и местного бюджетов, предусмотренных в целях финансирования мероприятий муниципальной программы.

I. Оценка эффективности достижения целевых показателей  муниципальной программы,:

эффективность хода реализации целевого показателя 1 равна 1,0;

эффективность хода реализации целевого показателя 2 равна 0,76;

эффективность хода реализации целевого показателя 1.1 равна 1,0;

эффективность хода реализации целевого показателя 2.1 равна 1,0;

эффективность хода реализации целевого показателя 2.2 равна 1,0.

Суммарная оценка эффективности  достижения целевых показателей муниципальной  программы составляет 0,77, что характеризует удовлетворительный уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени достижения целевых показателей в 2017 году.

- II. Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств областного и местного бюджетов ресурсного обеспечения муниципальной программы осуществляется путем сопоставления плановых и фактических объемов финансирования основных мероприятий муниципальной программы. Данные показатели характеризуют уровень исполнения финансирования в связи с неполным исполнением мероприятий муниципальной программы в разрезе указанных источников и направлений финансирования.

Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет всех источников финансирования, составляет 0,86  (реализовано 6 мероприятий из 7), что характеризует удовлетворительный уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени реализации основных мероприятий в 2017 году.

Уровень исполнения финансирования по муниципальной программы составляет 0,76, что характеризует удовлетворительный уровень бюджетной эффективности реализации муниципальной  программы в 2017 году.

Уровень реализации муниципальной программы в целом составляет 0,8. Таким образом, можно сделать вывод об удовлетворительном уровне реализации муниципальной  программы по итогам 2017 года.

В 2017 году выполнены условия софинансирования расходных обязательств при реализации основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы, установленный объем софинансирования расходов областного и местного бюджетов выдержан в соответствии с постановлением Правительства Ростовской области от 28.12.2011 № 302 «Об уровне софинансирования субсидий местным бюджетам для софинансирования расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения».

Сведения об оценке бюджетной эффективности реализации муниципальной программы за отчетный 2017 год приведены в  таблице  4.

8. Результаты реализации мер 
государственного и правового регулирования

В рамках реализации муниципальной программы не предусмотрены меры государственного и правового регулирования.

9. Предложения 
по дальнейшей реализации муниципальной программы

По итогам реализации основных мероприятий муниципальной программы в 2017 году выполнены плановые значения показателей.              Дальнейшая реализация муниципальной программы «Развитие транспортной системы» позволит завершить строительство межпоселковой автомобильной дороги  от х. Крюков к х. Назаров   и начать  строительство автомобильных дорог  общего пользования местного значения    с твердым покрытием до сельских населенных пунктов, не имеющих круглогодичной связи с сетью автомобильных дорог общего пользования (от х. Назаров к х. Лесной).  Строительство данных  автомобильных дорог  социально значимо, так как  их строительство решит ряд социально значимых вопросов: открытие школьных маршрутов, обеспечение доступа населения к социальным услугам, оказания первой медицинской помощи, осуществление пассажирских перевозок.

В 2018 году работа Администрации Дубовского района  Ростовской области по оптимизации бюджетных расходов будет продолжена.

- Приложение №1

- Сведения 
о показателях (индикаторах) по сельским поселениям, входящим в состав Дубовского района

| № п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Ед. измерения | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы |  |  | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | год, предшеству ющий отчетному | отчетный год |  |  |
|  |  |  |  | план | факт |  |
| Муниципальная программа «Развитие транспортной системы» |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения | % | 31,5 | 31,5 | 28,6 | Автомобильные дороги переданы в Администрацию Дубовского района |
|  | Андреевское с.п. |  | 31,7 | 31,7 | 0 |  |
|  | Барабанщиковское с.п. |  | 5,3 | 5,3 | 0 |  |
|  | Вербовологовское с.п. |  | 76,5 | 76,5 | 0 |  |
|  | Веселовское с.п. |  | 65 | 65 | 0 |  |
|  | Гуреевское с.п. |  | 50 | 50 | 0,07 |  |
|  | Дубовское с.п. |  | 40,7 | 40,7 | 0 |  |
|  | Жуковское с.п. |  | 52,6 | 52,6 | 0 |  |
|  | Комиссаровское с.п. |  | 70,8 | 70,8 | 0 |  |
|  | Малолученское с.п. |  | 27 | 27 | 0,7 |  |
|  | Мирненское с.п. |  | 16,2 | 16,2 | 0 |  |
|  | Присальское с.п. |  | 45,5 | 45,5 | 0 |  |
|  | Романовское с.п. |  | 37,5 | 37,5 | 0 |  |
|  | Семичанское с.п. |  | 26 | 26 | 0 |  |

Приложение 2

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) за 2017 год

| № п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Ед. измерения | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы |  |  | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | год, предшествующий отчетному<1> | отчетный год |  |  |
|  |  |  |  | план | факт |  |
| Муниципальная программа «Развитие транспортной системы» |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения | % | 39,2 | 38,2 | 38,2 | -выделение средств муниципальным образованием из муниципального дорожного фонда на приведение в нормативное состояние автомобильных дорог местного значения |
| 2 | Исполнение расходных обязательств бюджета района | процентов |  | 100 | 76 | Средства оставлены для выполнения работ в 2018году. |
| Подпрограмма 1 Развитие транспортной инфраструктуры Дубовского района |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Количество километров, построенных (реконструированных ) и отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения | км | 0 | 0 | 0 | Программой не предусмотрено |
| Подпрограмма 2 Повышение безопасности дорожного движения на территории Дубовского района |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Количество лиц погибших в результате ДТП | человек | 2 | 2 | 0 | снижение количества лиц, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий |
| 2.2. | Тяжесть последствий в результате дорожно-транспортных происшествий (количество погибших на 100 пострадавших) |  | 1,11 | 1,1 | 1,1 | - снижение количества дорожно-транспортных происшествий |

<1> Приводится фактическое значение индикатора или показателя за год, предшествующий отчетному.

Приложение 3

Сведения

о степени выполнения основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы, мероприятий целевых программ

Администрации Дубовского района за 2017 год

| № п/п | Наименование основного мероприятия подпрограммы. |  | Ответственный исполнитель. ФИО |  | Плановый срок |  |  |  | Фактический срок |  |  |  | Результаты |  |  |  |  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | начала реализации |  | окончания реализации |  | начала реализации |  | окончания реализации |  | запланированные |  | достигнутые |  |  |  |
| Подпрограмма 1 Развитие транспортной инфраструктуры Дубовского района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Основное мероприятие |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 |  | Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них. | Снежко Г.В. |  | 2014 |  | 2020 |  | 2017 |  | 2017 |  | Содержание сети автомобильных дорог в полном объеме. |  | Выполнены работы по содержанию межпоселковых автомобильных дорог общего пользования. Средства освоены не в полном объеме. |  | Необходимость средств в 2018 году на выполнение КСОД и паспортов ВСН 1-83 |  |
| 1.2 |  | Осуществление строительного и авторского контроля | Снежко Г.В. |  | 2014 |  | 2020 |  | 2017 |  | Не выполнено в связи с невыполнением работ |  | Оплата выполненной работы. |  | Проведен строительный контроль. Сданы в эксплуатацию 11,5км дорог. |  |  |  |
| 1.3 |  | Содержание дорог-земельный налог | Снежко Г.В. |  | 2014 |  | 2020 |  | 2017 |  | 2017 |  | Средства освоены в полном объеме |  | Средства освоены в полном объеме |  | - |  |
| Подпрограмма 2 Повышение безопасности дорожного движения на территории Дубовского района на 2014-2020 годы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Основное мероприятие |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 |  | Совершенствование системы организации движения транспортных средств и пешеходов на автомобильных дорогах и в населенных пунктах района |  | Снежко Г.В. |  | 2014 |  | 2018 |  | 2017 |  | 2017 |  | Пропагандисткая работа |  | Оборудованы 22 пешеходных перехода по новым национальным стандартам, в том числе вблизи образовательных учреждений установлены недостающие 4 светофора Т7. |  | - |
| 2.2 |  | Модернизация деятельности по предупреждению аварийности в дошкольных и школьных образовательных учреждениях. |  | Снежко Г.В. |  | 2014 |  | 2020 |  | 2017 |  | 2017 |  | Пропагандисткая работа. |  | Проведение пропагандисткой работы. |  | - |
| 2.3 |  | Обеспечение безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах общего пользования местного значения. |  | Снежко Г.В. |  | 2014 |  | 2020 |  | 2017 |  | 2017 |  | Уменьшение количества погибших и количества в ДТП. |  | Количество погибших уменьшилось |  | - |
| 2.4 |  | Совершенствование контрольно-надзорной деятельности по обеспечению безопасности дорожного движения. |  | Снежко Г.В. |  | 2014 |  | 2020 |  | 2017 |  | 2017 |  | Готовность дорожных и организаций к работе в зимний период |  | В 2017году заключен договор на зимнее содержание дорог на 2017год |  | - |

Приложение 4

Сведения

об использовании бюджета района, областного бюджетов

и бюджетов сельских поселений и внебюджетных источников на реализацию

муниципальной программы "Развитие транспортной системы " за 2017 г.

| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы основного мероприятия, мероприятия ВЦП | Источники финансирования | Объем расходов, предусмотренных муниципальной программой (тыс. руб.) | Фактические расходы (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Муниципальная программа | Развитие транспортной системы | всего | 18 857,5 | 14 246,4 |
|  |  | бюджет района | 13302,8 | 8 691,7 |
|  |  | В том числе межбюджетные трансферты | 1505,3 | 668,5 |
|  |  | областной бюджет | 5 554,7 | 5 554,7 |
| Подпрограмма 1 | Развитие транспортной инфраструктуры Дубовского района | всего | 18 857,5 | 14 246,4 |
|  |  | бюджет района | 13302,8 | 8691,7 |
|  |  | в том числе межбюджетные трансферты | 1505,3 | 668,5 |
|  |  | областной бюджет | 5 554,7 | 5 554,7 |
| Основное мероприятие 1.1 | Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них. | всего | 17 871,4 | 13 329,1 |
|  |  | бюджет района | 12 316,7 | 7 774,4 |
|  |  | в том числе межбюджетные трансферты | 1505,3 | 668,5 |
|  |  | областной бюджет | 5 554,7 | 5 554,7 |
| Основное мероприятие 1.2 | Осуществление строительного контроля | всего | 215,8 | 147,0 |
|  |  | бюджет района | 215,8 | 147,0 |
| Основное мероприятие 1.3 | Содержание дорог – земельный налог | всего | 770,3 | 770,3 |
|  |  | бюджет района | 770,3 | 770,3 |
| Подпрограмма 2 | Повышение безопасности дорожного движения на территории Дубовского района на 2014-2020 г. | всего | - | - |
|  |  | бюджет района | - | - |
| Основное мероприятие 2.1 | Совершенствование системы организации движения транспортных средств и пешеходов на автомобильных дорогах и в населенных пунктах района | всего | - | - |
|  |  | бюджет района | - | - |
| Основное мероприятие 2.2 | Модернизация деятельности по предупреждению аварийности в дошкольных и школьных образовательных учреждениях. | всего | - | - |
|  |  | бюджет района | - | - |
| Основное мероприятие 2.3 | Обеспечение безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах общего пользования местного значения | всего | - | - |
|  |  | бюджет района | - | - |
| Основное мероприятие 2.4 | Совершенствование контрольно-надзорной деятельности по обеспечению безопасности дорожного движения. | всего | - | - |
|  |  | бюджет района | - | - |