РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ДУБОВСКИЙ РАЙОН»

АДМИНИСТРАЦИЯ ДУБОВСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 06.04.2018           № 256

с.Дубовское

Об утверждении отчёта о реализации  муниципальной

программы Дубовского  района

«Энергоэффективность и развитие энергетики» за 2017 год

В соответствии с постановлением Администрации Дубовского района Ростовской области от 12.02.2018 г. №125 «Об утверждении порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Дубовского района Ростовской области» Администрация Дубовского района постановляет:

1. Утвердить отчёт  реализации  муниципальной программы Дубовского района   «Энергоэффективность и развитие энергетики», утверждённой постановлением Администрации Дубовского района Ростовской области от 14.10.2013 № 902,  за 2017 год  согласно приложению.

2. Реализацию программы считать удовлетворительной.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на  Заместителя Главы Администрации района по вопросам муниципального хозяйства - начальника отдела САЖКХ- Снежко Г.В.

Глава администрации

Дубовского района                                                                         Н.П.Кириллова

Верно:

Управляющий делами  Администрации

Дубовского  района                                                                          Н.В.Мищенко

Постановление вносит:

Отдел САЖКХ тел. (8863)77-2-04-79

- Приложение №

- к постановлению

- Администрации

- Дубовского района

- Ростовской области

- от  «     »        2018г.  №

- ОТЧЕТ

- о реализации муниципальной программы Дубовского района

  - «Энергоэффективность и развитие энергетики» за 2017год.

  - I. Конкретные результаты, достигнутые в 2017 году.

- На реализацию муниципальной программы в 2017 году предусмотрено всего –727,5  тыс. рублей, из них средства:

- местного бюджета – 727,5 тыс. рублей.

Освоено в рамках реализации  муниципальной программы 428,1 тыс. рублей, в том числе средства:

- местного бюджета – 428,1 тыс. рублей.

- Средства были направлены на цели, предусмотренные программными мероприятиями.

- В 2017 году:

- выполнены на 100 % (6,6 тыс.руб.) мероприятия по замене ламп накаливания;

- обеспечено 68,3 % от плана (335,9 тыс.руб) газификация Районного отдела образования;

- выполнены на 100 % от плана (32,3 тыс.руб) ремонт системы отопления МБОУ «ДШИ»;

- выполнены на 100 % от плана (53,3 тыс.руб) мероприятия по допуску к эксплуатации МБУК ДР «ЖРМК»;

- не освоены средства в полном объёме по допуску после реконструкции котельных:

Районного отдела образования – 56 тыс.руб.

МБОУ «ДШИ» – 32,0 тыс.руб.

Администрации Дубовского района – 56,0 тыс.руб.

- газификации:

Районного отдела образовании – 155,4 тыс.руб.;

2. Результаты реализации основных 
мероприятий подпрограмм муниципальной программы

- Цель муниципальной программы — улучшение качества жизни населения Дубовского района за счёт перехода экономики района, бюджетной и коммунальной сфер на энергосберегающий путь развития и рационального использования ресурсов;

- обеспечение повышения энергоэффективности на территории Дубовского района за счёт организации процесса комплексного энергосбережения;

- дальнейшее повышение уровня газификации и надёжности газоснабжения Дубовского района;

- повышение качества и надёжности предоставления жилищно-коммунального услуг населению Дубовского района.

- Муниципальная программа включает в себя следующие мероприятия,

- приведенные в таблице.

| Наименование основного мероприятия | Показатели муниципальной программы |  | Финансовое обеспечение муниципальной программы (тыс. рублей.) |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Планируемые | Фактические | Предусмотренные на начало периода | Предусмотренные на конец периода | Фактические расходы |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  |  |  |  |
| Муниципальная программа Дубовского района « Энергоэффективность и развитие энергетики» | - | - | 428,1 | 727,5 | 428,1 |  |  |  |  |
| 1. Газификация Районного отдела образования | - | - | 335,9 | 491,3 | 335,9 |  |  |  |  |
| 2. Замена ламп накаливания | - | - | 6,6 | 6,6 | 6,6 |  |  |  |  |
| 3. Ремонт системы отопления МБУК «ДШИ» | - | - | 32,3 | 32,3 | 32,3 |  |  |  |  |
| 4. Допуск котельных к эксплуатации после реконструкции | - | - | 53,3 | 197,3 | 53,3 |  |  |  |  |

- 3.Анализ факторов, повлиявших

- на ход реализации муниципальной программы.

- В результате своевременного проведения конкурсных процедур, исполнения подрядными организациями в полном объёме обязательств по контрактам, мероприятия программы выполнены без отставания от графика и в полном объёме. В связи с выделением ассигнований на завершение работ по газификации котельной Районного отдела образования, разработку документов по допуску котельных к эксплуатации после реконструкции в 4 квартале 2017, работы выполнены не в полном объёме.

- 4.Сведения об использовании   бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы.

  - На реализацию  мероприятий  программы  в  2017году предусмотрено  727,5 тыс. рублей, в том числе за счет средств:

  - -местного бюджета – 727,5 тыс. рублей.

- Сведения об использовании бюджета района на реализацию муниципальной  программы за 2017 год приведены в таблице 3.

5. Сведения о достижении значений 
показателей (индикаторов) муниципальной  программы 
 за 2017 год

    - Доля объёма электрической энергии, расчёты за которую осуществляются по приборам учёта:

план — 100 %, факт — 100 %;

    - Доля объёма природного газа, расчёты за которую осуществляются по приборам учёта:

план — 100 %, факт — 100 %;

3. Экономия электроэнергии в натуральном выражении:

план — 2,6 тыс.кВт, факт — 3,2 тыс.Квт; (1,21)

4. Экономия холодной воды в натуральном выражении:

план — 0,8 тыс.м3, факт — 0 тыс.м3 (порывы в связи с изношенностью сетей водоснабжения);

5. Экономия природного газа в натуральном выражении:

план — 0,2 тыс.м3, факт — 0 тыс.м3 (увеличилось количество потребителей)

6.Информация о внесенных изменениях в муниципальную программу

в 2017году.

Информация о нормативных актах:

1.Постановление Администрации Дубовского района от 29.12.2017 № 894 «О внесении изменений в постановление Администрации  Дубовского района от 14.10.2013  №902 «Об утверждении муниципальной программы Дубовского района «Энергоэффективность и развитие энергетики».

7. Результаты оценки эффективности

реализации муниципальной  программы в 2017 году.

Эффективность реализации муниципальной программы в 2017 году оценивается на основе целевых показателей и индикаторов,  исходя из соответствия фактических значений показателей (индикаторов) с их целевыми значениями, а также уровнем использования средств областного и местного бюджетов, предусмотренных в целях финансирования мероприятий муниципальной программы.

I. Оценка эффективности достижения целевых показателей  муниципальной программы,:

эффективность хода реализации целевого показателя 1 равна 1,0;

эффективность хода реализации целевого показателя 2 равна 1,0;

эффективность хода реализации целевого показателя 3 равна 1,21;

эффективность хода реализации целевого показателя 4 равна 0;

эффективность хода реализации целевого показателя 5 равна 1,0;

Суммарная оценка эффективности  достижения целевых показателей муниципальной  программы составляет 0,84 что характеризует средний уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени достижения целевых показателей в 2017 году.

- II. Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств областного и местного бюджетов ресурсного обеспечения муниципальной программы осуществляется путем сопоставления плановых и фактических объемов финансирования основных мероприятий муниципальной программы. Данные показатели характеризуют уровень исполнения финансирования в связи с неполным исполнением мероприятий муниципальной программы в разрезе указанных источников и направлений финансирования.

Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет всех источников финансирования, составляет 4,0 (реализовано 4 мероприятий из 4), что характеризует удовлетворительный уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени реализации основных мероприятий в 2017 году.

Уровень исполнения финансирования по муниципальной программы составляет 0,6, что характеризует недостаточный уровень бюджетной эффективности реализации муниципальной  программы в 2017 году.

Сведения об оценке бюджетной эффективности реализации муниципальной программы за отчетный 2017 год приведены в  таблице  4.

8. Результаты реализации мер 
государственного и правового регулирования

В рамках реализации муниципальной программы не предусмотрены меры государственного и правового регулирования.

9. Предложения 
по дальнейшей реализации муниципальной программы

По итогам реализации основных мероприятий муниципальной программы в 2017 году выполнены плановые значения показателей

В 2018году работа Администрации Дубовского района  Ростовской области по оптимизации бюджетных расходов будет продолжена.