РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ДУБОВСКИЙ РАЙОН»

АДМИНИСТРАЦИЯ ДУБОВСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«11» октября 2013 год	 		№ 868	                с. Дубовское

- Об утверждении

- муниципальной программы Дубовского района

- «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование»

- (от 14.10.2013г. №906; от 26.03.2014г. №291; от 24.09.2014г. №815; от 27.01.2015г. №27; от 08.10.2015г. №533; от 29.12.2017г. №905; от 30.03.2018г. №242)

В соответствии с постановлением Администрации Дубовского района Дубовского района от 29.08.2013 г. №742 «Об утверждении Перечня муниципальных программ Дубовского района», постановлением Администрации Дубовского района Дубовского района от 12.02.2018 г. №125 «Об утверждении порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Дубовского района Ростовской области», Администрация Дубовского района Ростовской области постановляет:

- 1. Утвердить муниципальную программу Дубовского района «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование» согласно приложению.

2. Приложение №7 к постановлению Администрации Дубовского района от 30.03.2010 № 153 «Об утверждении муниципальных долгосрочных целевых программ» прекращает свое действие с 1 января 2014 года за исключением правоотношений, возникающих в связи с подготовкой, согласованием и утверждением отчетов о реализации муниципальной долгосрочной целевой программы за соответствующий период ее действия.

3. Контроль за выполнением постановления возложить на первого заместителя Главы Администрации района Самошкина В.С.

Глава Администрации

Дубовского района                                                                               Н.П. Кириллова

Постановление вносит

отдел сельского хозяйства

и охраны окружающей среды

Администрации района

Исп. Скрипина В.Н. 5-15-35

«Приложение

к постановлению

Администрации

Дубовского района

Ростовской области

от 11.10.2013г. №868

ПАСПОРТ

муниципальной программы Дубовского района «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование»

| Наименование муниципальной программы Дубовского района | – | «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование» - (далее –программа) |
| --- | --- | --- |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы | – | Администрация Дубовского района Ростовской области (Отдел сельского хозяйства и охраны окружающей среды Администрации Дубовского района) |
| Соисполнитель муниципальной программы | – | Отдел САЖКХ Администрации Дубовского района, Финансовый отдел Администрации Дубовского района |
| Участники муниципальной программы | – | муниципальные образования Дубовского района |
| Подпрограммы муниципальной программы | – | «Охрана окружающей среды в Дубовском районе»; «Развитие водохозяйственного комплекса Дубовского района»; «Формирование комплексной системы управления отходами и вторичными материальными ресурсами на территории Дубовского района» |
| Программно-целевые инструменты муниципальной программы | – | отсутствуют |
| Цель муниципальной программы | – | Повышение защищенности окружающей среды от антропогенного воздействия для обеспечения безопасности жизнедеятельности человека, рациональное использование и охрана природных ресурсов. |
| Задачи муниципальной программы | – | снижение общей антропогенной нагрузки на окружающую среду и сохранение природных экосистем; устойчивое водопользование при сохранении водных экосистем и обеспечение защищенности населения и объектов экономики от негативного воздействия вод; повышение эффективности использования, охраны, защиты и воспроизводства лесов при сохранении экологического потенциала лесов; создание комплексной системы управления твердыми бытовыми отходами и вторичными материальными ресурсами |
| Целевые индикаторы и показатели муниципальной программы | – | доля уловленных и обезвреженных загрязняющих атмосферный воздух веществ в общем количестве отходящих загрязняющих веществ от стационарных источников; доля площади Дубовского района, занятая особо охраняемыми природными территориями местного значения, в общей площади Дубовского района; индекс численности ценных видов охотничьих ресурсов на территории Дубовского района; доля гидротехнических сооружений с неудовлетворительным и опасным уровнем безопасности, приведенных в безопасное техническое состояние; количество действующих санкционированных и законсервированных объектов размещения твердых бытовых отходов |
| Этапы и сроки реализации муниципальной программы | – | 2014 – 2020 годы. Этапы реализации муниципальной программы не выделяются. |
| Ресурсное обеспечение муниципальной программы | – | Объем финансирования муниципальной программы в 2014 – 2020 годах за счет всех источников составит 5905,7 тыс. рублей, в том числе: за счет средств бюджета района –5905,7 тыс. рублей, в том числе: в 2014 году – 738,3 тыс. рублей; в 2015 году – 808,3 тыс. рублей; в 2016 году – 818,3 тыс. рублей; в 2017 году – 838,5 тыс. рублей; в 2018 году – 867,3 тыс. рублей; в 2019 году – 917,4 тыс. рублей; в 2020 году – 917,6 тыс. рублей Объемы финансирования Программы носят прогнозный характер и подлежат уточнению в установленном порядке |
| Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы Дубовского района | – | По итогам реализации Программы планируется достижение следующих результатов: снижение антропогенной нагрузки на окружающую среду; снижение показателя индекса загрязнения атмосферного воздуха; повышение защищенности населения и объектов экономики от наводнений и другого негативного воздействия вод; сокращение количества действующих санкционированных и законсервированных объектов размещения твердых бытовых отходов |

ПАСПОРТ

подпрограммы «Охрана окружающей среды  Дубовского района»

| Наименование подпрограммы муниципальной программы | – | «Охрана окружающей среды Дубовского района» (далее – подпрограмма) |
| --- | --- | --- |
| Ответственный исполнитель подпрограммы | – | Отдел сельского хозяйства и охраны окружающей среды Администрации Дубовского района |
| Участники подпрограммы | – |  |
| Программно-целевые инструменты подпрограммы | – | отсутствуют |
| Цель подпрограммы | – | повышение уровня экологической безопасности и сохранение природных экосистем |
| Задачи подпрограммы | – | обеспечение защищенности окружающей среды в условиях дальнейшего экономического развития посредством снижения негативного воздействия на окружающую среду при осуществлении хозяйственной и иной деятельности; оценка состояния окружающей среды с целью принятия своевременных управленческих решений по предотвращению негативного воздействия на окружающую среду при осуществлении хозяйственной и иной деятельности, а также при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера; повышение экологической культуры населения, обеспечение его объективной информацией о состоянии окружающей среды |
| Целевые индикаторы и показатели подпрограммы | – | доля устраненных нарушений требований природоохранного законодательства в общем объеме нарушений, выявленных в процессе проведения мероприятий по экологическому надзору; количество разрешений на выброс вредных (загрязняющих) веществ (за исключением радиоактивных веществ) в атмосферный воздух, выданных природопользователям; выбросы в атмосферный воздух вредных (загрязняющих) веществ, отходящих от стационарных источников; количество эксплуатируемых объектов размещения отходов производства и потребления, учтенных в региональном кадастре отходов; доля площади Дубовского района, занятая особо охраняемыми природными территориями местного значения; количество плотоядных животных, численность которых подлежит снижению; количество ежегодных мероприятий по экологическому просвещению и образованию, проводимых на территории района в рамках Дней защиты от экологической опасности; количество информационных материалов, размещаемых на официальном сайте Администрации Дубовского района и в средствах массовой информации; количество детей, привлеченных к участию в мероприятиях экологического движения (слетах) |
| Этапы и сроки реализации подпрограммы | – | 2014 – 2020 годы Этапы реализации подпрограммы не выделяются |
| Ресурсное обеспечение подпрограммы | – | объем финансирования подпрограммы в 2014 – 2020 годах за счет всех источников составит 1040,4 тыс. рублей, в том числе: за счет средств бюджета района – 1040,4 тыс. рублей, в том числе: в 2014 году – 50,0 тыс. рублей; в 2015 году – 120,0 тыс. рублей; в 2016 году – 130,0 тыс. рублей; в 2017 году – 130,0 тыс. рублей; в 2018 году – 170,0 тыс. рублей; в 2019 году – 220,1 тыс. рублей; в 2020 году – 220,3 тыс. рублей Объемы финансирования подпрограммы носят прогнозный характер и подлежат уточнению в установленном порядке |
| Ожидаемые результаты реализации подпрограммы | – | По итогам реализации подпрограммы планируется достижение следующих результатов: снижение количества нарушений в области охраны окружающей среды; обеспечение потребностей населения, секторов экономики в информации о состоянии окружающей среды, ее загрязнении; уменьшение количества несанкционированных свалок и объектов размещения отходов; формирование экологического сознания и повышение уровня экологической культуры населения района. |

ПАСПОРТ

подпрограммы «Развитие водохозяйственного комплекса Дубовского района»

| Наименование подпрограммы муниципальной программы | – | «Развитие водохозяйственного комплекса Дубовского района» (далее – подпрограмма) |
| --- | --- | --- |
| Ответственный исполнитель подпрограммы |  | Отдел сельского хозяйства и охраны окружающей среды Администрации Дубовского района |
| Участники подпрограммы | – | Отдел САЖКХ Администрации Дубовского района; муниципальные образования района |
| Программно-целевые инструменты подпрограммы | – | отсутствуют |
| Цель подпрограммы | – | устойчивое водопользование при сохранении водных экосистем и обеспечение защищенности населения и объектов экономики от негативного воздействия вод |
| Задачи подпрограммы | – | обеспечение восстановления и экологической реабилитации водных объектов, утративших способность к самоочищению; повышение эксплуатационной надежности гидротехнических сооружений (в том числе бесхозяйных) путем их приведения к безопасному техническому состоянию; обеспечение населения и объектов экономики сооружениями берегозащиты; |
| Целевые индикаторы и показатели подпрограммы | – | протяженность участков водных объектов, на которых выполнены мероприятия по восстановлению и экологической реабилитации; количество гидротехнических сооружений с неудовлетворительным и опасным уровнем безопасности, приведенных в безопасное техническое состояние; количество бесхозяйных гидротехнических сооружений на территории района, принятых в муниципальную собственность; протяженность новых и реконструированных сооружений инженерной защиты и берегоукрепления; протяженность береговой линии водных объектов (участков водных объектов, испытывающих антропогенное воздействие), для которых установлены (нанесены на землеустроительные карты) водоохранные зоны водных объектов; количество населения, проживающего на подверженных негативному воздействию вод территориях, защищенного в результате проведения мероприятий по повышению защищенности от негативного воздействия вод |
| Этапы и сроки реализации подпрограммы | – | срок реализации подпрограммы: 2014 – 2020 годы. Этапы реализации подпрограммы не выделяются |
| Ресурсное обеспечение подпрограммы | – | объем финансирования подпрограммы в 2014 – 2020 годах за счет всех источников составит 53,2 тыс. рублей, в том числе: за счет средств бюджета района – 53,2 тыс. рублей, в том числе: в 2014 году – 7,6 тыс. рублей; в 2015 году – 7,6 тыс. рублей; в 2016 году – 7,6 тыс. рублей; в 2017 году – 7,6 тыс. рублей; в 2018 году – 7,6 тыс. рублей; в 2019 году – 7,6 тыс.рублей; в 2020 году – 7,6 тыс.рублей. Объемы финансирования подпрограммы носят прогнозный характер и подлежат уточнению в установленном порядке». |
| Ожидаемые результаты реализации подпрограммы | – | обеспечение эффективного и рационального использования водных ресурсов на основе: снижения антропогенной нагрузки на водные объекты; повышение безопасности и надежности эксплуатации существующих гидротехнических сооружений; повышение защищенности населения, объектов экономики и социальной сферы от негативного воздействия вод |

ПАСПОРТ

подпрограммы «Формирование комплексной системы управления отходами и вторичными материальными ресурсами на территории Дубовского района»

| Наименование подпрограммы муниципальной программы Дубовского района | – | «Формирование комплексной системы управления отходами и вторичными материальными ресурсами на территории Дубовского района» (далее – подпрограмма) |
| --- | --- | --- |
| Соисполнитель подпрограммы | – | Отдел САЖКХ Администрации Дубовского района Ростовской области, Финансовый отдел Администрации Дубовского района |
| Участники подпрограммы | – | Отдел САЖКХ Администрации Дубовского района Ростовской области муниципальные образования Дубовского района |
| Програмно-целевые инструменты подпрограммы | – | отсутствуют |
| Цель подпрограммы | – | повышение качества и надежности предоставления услуг населению в сфере обращения с твердыми бытовыми отходами |
| Задача подпрограммы | – | повышение эффективности, качества и надежности предоставления услуг населению в сфере обращения с твердыми бытовыми отходами, в том числе путем привлечения долгосрочных частных инвестиций |
| Целевые индикаторы и показатели подпрограммы | – | охват населения планово-регулярной системой сбора и вывоза твердых бытовых отходов; |
| Этапы и сроки реализации подпрограммы | – | срок реализации подпрограммы: 2014 – 2020 годы. Этапы реализации подпрограммы не выделяются |
| Ресурсное обеспечение подпрограммы | – | Подпрограмма финансируется за счет средств областного бюджета. Общий объем финансирования подпрограммы составляет – 4812,1 тыс. рублей, в том числе за счет средств бюджета района – 4812,1 тыс. рублей, в том числе: в 2014 году – 680,7 тыс. рублей; в 2015 году – 680,7 тыс. рублей; в 2016 году – 680,7 тыс. рублей; в 2017 году – 700,9 тыс.рублей; в 2018 году – 689,7 тыс. рублей; в 2019 году – 689,7 тыс. рублей; в 2020 году – 689,7 тыс. рублей. Объемы финансирования подпрограммы носят прогнозный характер и подлежат уточнению в установленном порядке». |
| Ожидаемые результаты реализации подпрограммы | – | При реализации подпрограммы планируется достижение следующих результатов: совершенствование нормативно-правовой базы в целях создания благоприятных условий для привлечения частных инвестиций в сферу обращения с ТБО; функционирование мероприятий в сфере обращения с ТБО с поддержкой государства кредитно-финансовых механизмов; повышение охвата населения планово-регулярной системой сбора и вывоза твердых бытовых отходов; |

Приоритеты и цели государственной 
политики в сфере охраны окружающей среды

В соответствии с Экологической доктриной Российской Федерации, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации
от 31.08.2002 № 1225-р, стратегической целью государственной политики в области экологии является сохранение природных систем, поддержание их целостности и жизнеобеспечивающих функций для устойчивого развития общества, повышения качества жизни, улучшения здоровья населения и демографической ситуации, обеспечения экологической безопасности страны.

Одним из ключевых направлений развития Дубовского района является повышение уровня и качества жизни населения. Высокое качество жизни и здоровья населения, а также устойчивое экономическое развитие района могут быть обеспечены только при условии сохранения природных систем и поддержания соответствующего качества окружающей среды. Для этого необходимо формировать и последовательно реализовывать единую политику в

области экологии, направленную на охрану окружающей среды и рациональное использование природных ресурсов.

Программа содержит комплекс мероприятий, направленных на решение приоритетных задач в сфере охраны окружающей среды и обеспечения рационального природопользования на территории Дубовского района, осуществление которых будет способствовать обеспечению экологической безопасности, устойчивому функционированию естественных экологических систем, сохранению биоразнообразия, защите территорий и населения Дубовского района от негативного воздействия вод, обеспечению безопасности гидротехнических сооружений, расположенных на территории Дубовского района, оздоровлению экологической обстановки на водных объектах, обеспечению сырьевых потребностей хозяйственного комплекса и созданию условий для повышения эффективности использования недр Дубовского района, повышения лесистости территории района. Выбор мероприятий Программы основан на анализе экологической ситуации в Дубовском районе, выявившем наиболее острые проблемы.

Цель муниципальной программы Дубовского района «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование» - повышение защищенности окружающей среды от антропогенного воздействия для обеспечения безопасности жизнедеятельности человека, рациональное использование и охрана природных ресурсов.

Для достижения намеченной цели предусматривается решение следующих основных задач:

снижение общей антропогенной нагрузки на окружающую среду и сохранение природных экосистем;

устойчивое водопользование при сохранении водных экосистем и обеспечение защищенности населения и объектов экономики от негативного воздействия вод;

повышение эффективности использования, охраны, защиты и воспроизводства лесов при сохранении экологического потенциала лесов;

создание  комплексной системы управления твердыми бытовыми отходами и вторичными материальными ресурсами.

Сведения о показателях (индикаторах) муниципальной  программы, характеризующих решение указанных задач, приведены в таблице № 1.

Сведения о показателях (индикаторах) по муниципальным образованиям Дубовского района приведены в таблице №1а.

Перечень подпрограмм и основных мероприятий Программы приведен в таблице № 2.

Расходы бюджета района на реализацию муниципальной программы приведены в таблице № 3.

Расходы бюджета района, федерального бюджета, областного бюджета и бюджетов сельских поселений, внебюджетных источников на реализацию муниципальной программы приведены в таблице №4.

Сведения о показателях, включенных в (федеральный, региональный) план статистических работ приведены в таблице №5.

Сведения о методике расчета показателя (индикатора) муниципальной программы Дубовского района «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование» приведены в таблице №5а.

- Таблица № 1

Сведения

о показателях (индикаторах) муниципальной программы Дубовского района «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование», подпрограмм муниципальной программы и их значениях

| № п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Ед. изм. | Значения показателей |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальная программа Дубовского района «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Доля уловленных и обезвреженных загрязняющих атмосферный воздух веществ в общем количестве отходящих загрязняющих веществ от стационарных источников | про-центов | 84,6 | 84,6 | 84,6 | 84,6 | 84,6 | 84,6 | 84,6 | 84,6 | 84,6 |
| 2. | Доля площади Дубовского района, занятая особо охраняемыми природными территориями местного значения, в общей площади Дубовского района | про-центов | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 |
| 3. | Индекс численности ценных видов охотничьих ресурсов на территории Дубовского района | про-центов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | косуля | про-центов | 100 | 111,6 | 115 | 118 | 121 | 124 | 127 | 130 | 135 |
|  | фазан | про-центов | 100 | 108,7 | 110 | 121 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 |
| 4. | Количество выданных лицензий на право пользования участками недр местного значения | единиц | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 5. | Ущерб, предотвращенный в результате реализации мероприятий по расчистке паводкоопасных участков рек | млн. руб. | 3,0 | 3,0 | 3,0 | - | - | - | - | - | - |
| 6. | Доля гидротехнических сооружений с неудовлетворительным и опасным уровнем безопасности, приведенных в безопасное техническое состояние | про-центов | – | 2,1 | – | – | – | 1,04 | 1,05 | 1,06 | 1,4 |
| 7. | Лесистость территории Дубовского района | про-центов | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 2,4 |
| 8. | Количество действующих санкционированных и законсервированных объектов размещения твердых бытовых отходов | объек-тов | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Подпрограмма 1 «Охрана окружающей среды в Дубовского района» Обеспечение экологической безопасности на территории Дубовского района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Доля устраненных нарушений требований природоохранного законодательства в общем объеме нарушений, выявленных в процессе проведения мероприятий по экологическому надзору | про-центов | 68,0 | 70,0 | 70,0 | 70,0 | 70,0 | 70,0 | 70,0 | 70,0 | 70,0 |
| 1.2. | Количество разрешений на выброс вредных (загрязняющих) веществ (за исключением радиоактивных веществ) в атмосферный воздух, выданных природопользователям | единиц | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 1.3. | Выбросы в атмосферный воздух вредных (загрязняющих) веществ, отходящих от стационарных источников, процентов к 2007 году | про-центов | 119,2 | 119,2 | 119,2 | 119,2 | 119,2 | 119,2 | 119,2 | 119,2 | 119,2 |
| 1.4. | Количество эксплуатируемых объектов размещения отходов производства и потребления, учтенных в региональном кадастре отходов | единиц |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сохранение биологического разнообразия и природных комплексов Дубовского района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.5. | Доля площади Дубовского района, занятая особо охраняемыми природными территориями местного значения | про-центов | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 |
| 1.6. | Объем произведенных биотехнических мероприятий на территории местного значения: устроено кормушек и подкормочных площадок | штук | 40 | 50 | 60 | 60 | 70 | 70 | 80 | 80 | 90 |
| 1.7. | Численность ценных в хозяйственном, культурном и научном отношении видов животных на территории особо охраняемых природных территорий местного значения в состоянии естественной свободы: косуля; фазан | голов | – – | – – | 12 50 | 13 50 | 15 50 | 15 50 | 15 50 | 15 50 | 15 50 |
| 1.8. | Количество плотоядных животных, добытых в рамках регулирования численности: волк; лисица | голов | – – | – – | 3 841 | 3 841 | 3 841 | 3 841 | 3 841 | 3 841 | 3 841 |
| Экологическое образование, формирование экологической культуры населения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.9. | Количество ежегодных мероприятий по экологическому просвещению и образованию, проводимых на территории района в рамках Дней защиты от экологической опасности | единиц | 10 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 |
| 1.10. | Количество информационных материалов, размещаемых на официальном сайте Администрации Дубовского района и в средствах массовой информации | единиц | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1.11. | Количество детей, привлеченных к участию в мероприятиях экологического движения (слетах) | человек | 315 | 320 | 325 | 330 | 335 | 335 | 335 | 335 | 335 |
| Подпрограмма 2 «Развитие водохозяйственного комплекса Дубовского района» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Протяженность участков водных объектов, на которых выполнены мероприятия по восстановлению экологической реабилитации | км | - | - | - | 9,0 | 10,1 | 10,5 | 12,3 | 12,3 | 12,3 |
| 2.2. | Количество гидротехнических сооружений с неудовлетворительным и опасным уровнем безопасности, приведенных в безопасное техническое состояние | единиц | – | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.3. | Количество бесхозяйных гидротехнических сооружений на территории района, принятых в муниципальную собственность | единиц | 2 | 4 | 2 | 3 | 3 | – | – | – | – |
| 2.4. | Протяженность новых и реконструированных сооружений инженерной защиты и берегоукрепления | км | – | - | – | – | – | – | – | – | – |
| 2.5. | Протяженность береговой линии водных объектов (участков водных объектов, испытывающих антропогенное воздействие), для которых установлены (нанесены на землеустроительные карты) водоохранные зоны водных объектов | км | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
| 2.6. | Количество населения, проживающего на подверженных негативному воздействию вод территориях, защищенного в результате проведения мероприятий по повышению защищенности от негативного воздействия вод | чел. | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
| Подпрограмма 3 «Формирование комплексной системы управления отходами и вторичными материальными ресурсами на территории Дубовского района» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Охват населения планово-регулярной системой сбора и вывоза твердых бытовых отходов | про-центов | 20 | 20 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 |

- Таблица № 1а

Сведения

о показателях (индикаторах) по муниципальным образованиям Дубовского района

| № п/п | Муниципальное образование Дубовского района, показатель (индикатор) (наименование) | Ед. изм. | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальная программа Дубовского района «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 3 ««Формирование комплексной системы управления отходами и вторичными материальными ресурсами на территории Дубовского района» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Охват населения планово-регулярной системой сбора и вывоза твердых бытовых отходов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Дубовский район | процентов | – | – | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 1 | Андреевское с/п | процентов | – | – | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 2 | Барабанщиковское с/п | процентов | – | – | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 3 | Весёловское с/п | процентов | – | – | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 4 | Вербовологовское с/п | процентов | – | – | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 5 | Гуреевское с/п | процентов | – | – | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 6 | Дубовское с/п | процентов | – | – | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 7 | Жуковское с/п | процентов | – | – | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 8 | Комиссаровское с/п | процентов | – | – | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 9 | Мирненское с/п | процентов | – | – | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 10 | Малолученское с/п | процентов | – | – | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 11 | Присальское с/п | процентов | – | – | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 12 | Романовское с/п | процентов | – | – | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 13 | Семичанское с/п | процентов | – | – | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 2 | Количество действующих санкционированных и законсервированных объектов размещения твердых бытовых отходов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Дубовский район | единиц | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 1 | Дубовское сельское поселение | единиц | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |

Таблица № 2

Перечень

подпрограмм и основных мероприятий муниципальной программы

«Охрана окружающей среды и рациональное природопользование»

| № п/п | Номер и наименование основного мероприятия | Соисполнитель, участник, ответственный за исполнение основного мероприятия | Срок |  | Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание) | Последствия нереализации ведомственной целевой программы, основного мероприятия | Связь с показателями муниципальной программы (подпрограммы) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начала реализации | окончания реализации |  |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Подпрограмма 1 «Охрана окружающей среды в Дубовского района»» |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Основное мероприятие 1.1 «Осуществление экологического надзора» | Отдел сельского хозяйства и охраны окружающей среды Администрации Дубовского района | 2014 | 2020 | предотвращение, выявление и пресечение нарушений природоохранного законодательства в целях обеспечения экологической безопасности на территории Дубовского района | высокий уровень антропогенного воздействия на окружающую среду вследствие отсутствия контроля за осуществлением хозяйственной и иной деятельностью предприятий и организаций на территории Дубовского района | показатель 1.1,1.4 подпрограммы 1 |
| 2. | Основное мероприятие 1.2 «Деятельность по снижению загрязнения атмосферного воздуха» | Отдел сельского хозяйства и охраны окружающей Администрации Дубовского района среды | 2014 | 2020 | предупреждение вредного воздействия на атмосферный воздух посредством выдачи разрешений, устанавливающих перечень и количество вредных (загрязняющих) веществ, разрешенных к выбросу в атмосферный воздух, и обязательные условия при осуществлении деятельности хозяйствующих субъектов на территории района | невозможность соблюдения требований по регулированию выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух, отсутствие информации для принятия решений по недопущению необратимых последствий загрязнения атмосферного воздуха для окружающей среды и обеспечению благоприятных экологических условий для жизни человека | показатель 1.1, 1.5 подпрограммы 1 |
| 3. | Основное мероприятие 1.3 «Мониторинг состояния окружающей среды» | Отдел сельского хозяйства и охраны окружающей среды Администрации Дубовского района | 2014 | 2020 | информация о качестве окружающей среды, необходимая для своевременного выявления изменений состояния окружающей среды, их оценки и прогноза, разработки мероприятий по снижению уровня загрязнения атмосферного воздуха | отсутствие достоверной информации для регулирования и управления в области охраны окружающей среды и обеспечения экологической безопасности | показатель 1.2, 1.3 подпрограммы1 |
|  | Основное мероприятие 1.4 «Экологическое просвещение и формирование экологической культуры, обеспечение информацией о состоянии окружающей среды» | Отдел сельского хозяйства и охраны окружающей среды Администрации Дубовского района | 2014 | 2020 | повышение экологической грамотности населения; вовлечение широких слоев населения в природоохранные мероприятия; обеспечение органов местного самоуправления, школ и библиотек области информацией о состоянии окружающей среды и природных ресурсов области | отсутствие достоверной информации о состоянии окружающей среды в Дубовском районе, снижение уровня экологической культуры населения Дубовского района | показатели 1.4; подпрограммы 1 |
| 4. | Основное мероприятие 1.5 «Организация детско-юношеского экологического движения» | Отдел сельского хозяйства и охраны окружающей среды Администрации Дубовского района | 2014 | 2020 | формирование у подрастающего поколения бережного отношения к природе, активизация детского и молодежного экологического движения | снижение уровня экологической культуры подрастающего поколения | показателя 1.5, 1.9, 1.10, 1.11 подпрограммы 1 |
| 5. | Основное мероприятие 1.6 «Охрана, защита, использование, воспроизводство зеленых насаждений при сохранении экологического потенциала лесов» | Отдел сельского хозяйства и охраны окружающей среды Администрации Дубовского района | 2014 | 2020 | Приобретение и посадка зеленых насаждений | Ухудшение качества атмосферного воздуха, уменьшение зеленой массы | показателя 1.2 подпрограммы 1 |
| 6. | Подпрограмма 2 «Развитие водохозяйственного комплекса Дубовского района» |  |  |  |  |  |  |
| 7. | Основное мероприятие 2.1 «Осуществление мероприятий по защите от негативного воздействия вод посредством обеспечения безопасности ГТС» | Отдел сельского хозяйства и охраны окружающей среды Администрации Дубовского района | 2014 | 2020 | количество ГТС с неудовлетворительным и опасным уровнем безопасности, приведенных в безопасное техническое состояние, составит 1 ед.; количество бесхозяйных ГТС на территории области, принятых в муниципальную собственность составит 27 ед. | увеличение рисков возникновения чрезвычайных ситуаций техногенного характера на ГТС; рост ущерба, причиненного негативным воздействием вод | показатель 2.2, 2.3, 2.4 подпрограммы 2 |
| 8. | Основное мероприятие 2.2. «Организация мониторинга водных объектов» (содержание гидропоста) | Отдел сельского хозяйства и охраны окружающей среды Администрации Дубовского района | 2014 | 2020 | оценка и прогноз изменений состояния водных объектов | невозможность своевременного выявления и прогнозирования развития негативных процессов. Несвоевременная разработка и реализация мер по предотвращению негативных последствий этих процессов | показатель 2.1, 2.5, 2.6 подпрограммы |
|  | Подпрограмма 3 «Формирование комплексной системы управления отходами и вторичными материальными ресурсами на территории Дубовского района» |  |  |  |  |  |  |
| 9. | Основное мероприятие 3.1 «Развитие материальной базы муниципальных образований в сфере обращения с твердыми бытовыми отходами, включая приобретение мусоровозов» | Отдел САЖКХ Администрации Дубовского района | 2014 | 2020 | повышение охвата населения планово-регулярной системой сбора и вывоза твердых бытовых отходов, сокращение количества действующих объектов размещения твердых бытовых отходов | возникновение свалочных очагов и несанкционированных свалок, снижение охвата населения планово-регулярной системой сбора и вывоза твердых бытовых отходов | показатель 3.1 подпрограммы 3 |
| 10. | Основное мероприятие 3.2. «Организация утилизации и переработки бытовых и промышленных отходов» | Администрация Дубовского района | 2014 | 2020 | повышение охвата населения планово-регулярной системой сбора и вывоза твердых бытовых отходов, улучшение экологической обстановки | возникновение свалочных очагов и несанкционированных свалок, ухудшение экологической обстановки | показатель 3.1 подпрограммы. |
| 11. | Основное мероприятие 3.3 «Утилизация бытовых и промышленных отходов» | Администрация Дубовского района | 2017 | 2020 | упорядочение системы сбора и вывоза отходов 1 класса опасности | ухудшение экологической обстановки | показатель 3.1 подпрограммы». |

Управляющий делами	Администрации Дубовского района                   		               Н.В. Мищенко

Таблица № 3

Расходы  бюджета района на

- реализацию муниципальной программы  «Охрана окружающей среды и

рациональное природопользование»

| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнители, участники | Код бюджетной классификации |  |  |  | Расходы (тыс. руб.), годы |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ГРБС | РзПр | ЦСР | ВР | Всего | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальная прог-рамма |  | всего, | Х | Х | Х | Х | 5905,7 | 738,3 | 808,3 | 818,3 | 838,5 | 867,3 | 917,4 | 917,6 |
| Подпро-грамма 1 | «Охрана окружающей среды» | всего, | Х | Х | Х | Х | 1040,4 | 50,0 | 120,0 | 130,0 | 130,0 | 170,0 | 220,1 | 220,3 |
| Основное мероприятия 1.1. | «Осуществление экологического надзора» (природно-очаговые мероприятия) | Администрация Дубовского района (отдел сельского хозяйства и охраны окружающей среды) | 841 | Х | Х | Х | 927,3 | 50,0 | 115,0 | 120,0 | 120,0 | 150,0 | 186,1 | 186,2 |
| Основ-ное меропри-ятие 1.7 | Экологическое просвещение и формирование экологической культуры, обеспечение информацией о состоянии окружающей среды | Администрация Дубовского района (отдел сельского хозяйства и охраны окружающей среды) | 841 | Х | Х | Х | 10,1 | - | 5,0 | 5,1 | - | - | - | - |
| Основ-ное меропри-ятие 1.8 | Организация детско-юношеского экологического движения | Администрация Дубовского района (районный отдел образования) | 841 | Х | Х | Х | 103,0 | - | - | 4,9 | 10,0 | 20,0 | 34,0 | 34,1 |
| Подрограмма 2 | «Развитие водохозяйственного комплекса Дубовского района» | всего, | Х | Х | Х | Х | 53,2 | 7,6 | 7,6 | 7,6 | 7,6 | 7,6 | 7,6 | 7,6 |
| Основ-ное меропри-ятие 2.4 | «Организация мониторинга водных объектов» (содержание гидропоста) | Администрация Дубовского района (отдел сельского хозяйства и охраны окружающей среды) |  | Х | Х | Х | 53,2 | 7,6 | 7,6 | 7,6 | 7,6 | 7,6 | 7,6 | 7,6 |
| Подпро-грамма 3 | «Формирование комплексной системы управления отходами и вторичными материальными ресурсами на территории Дубовского района» | всего, | 811 | Х | Х | Х | 4812,1 | 680,7 | 680,7 | 680,7 | 700,9 | 689,7 | 689,7 | 689,7 |
| Основ-ное мероприятие 3.2. | Организация утилизации и переработки бытовых и промышленных отходов | Администрация Дубовского района |  |  |  |  | 4764,9 | 680,7 | 680,7 | 680,7 | 680,7 | 680,7 | 680,7 | 680,7 |
| Основное мероприятие 3.3. | Утилизация бытовых и промышленных отходов | Администрация Дубовского района |  |  |  |  | 47,2 | - | - | - | 20,2 | 9,0 | 9,0 | 9,0 |

Верно:

Управляющий делами

Администрации Дубовского района                                                 Н.В. Мищенко

Таблица № 4

РАСХОДЫ

БЮДЖЕТА РАЙОНА, ФЕДЕРАЛЬНОГО  БЮДЖЕТА,ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА И БЮДЖЕТОВ СЕЛЬСКИХ ПОСЕЛЕНИЙ,

ВНЕБЮДЖЕТНЫХ ИСТОЧНИКОВ НА РЕАЛИЗАЦИЮ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы | Источники финансирования | Оценка расходов (тыс. руб.), годы |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Всего | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципаль-ная программа | «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование» Государственная программа Ростовской области «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование» утверждена постановлением Правительства Ростовской области от 25.09.2013 №595 | всего | 5905,7 | 738,3 | 808,3 | 818,3 | 838,5 | 867,3 | 917,4 | 917,6 |
|  |  | бюджет района | 5905,7 | 738,3 | 808,3 | 818,3 | 838,5 | 867,3 | 917,4 | 917,6 |
|  |  | федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | областной бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | бюджеты сельских поселений | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Подпрограмма 1 | «Охрана окружающей среды» | всего | 1040,4 | 50,0 | 120,0 | 130,0 | 130,0 | 170,0 | 220,1 | 220,3 |
|  |  | бюджет района | 1040,4 | 50,0 | 120,0 | 130,0 | 130,0 | 170,0 | 220,1 | 220,3 |
|  |  | федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | областной бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | бюджеты сельских поселений | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Подпрограмма 2 | «Развитие водохозяйственного комплекса» | всего | 53,2 | 7,6 | 7,6 | 7,6 | 7,6 | 7,6 | 7,6 | 7,6 |
|  |  | бюджет района | 53,2 | 7,6 | 7,6 | 7,6 | 7,6 | 7,6 | 7,6 | 7,6 |
|  |  | федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | областной бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | бюджеты сельских поселений | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Подпрограмма 3 | «Формирование комплексной системы управления отходами и вторичными материальными ресурсами на территории Дубовского района» | всего | 4812,9 | 680,7 | 680,7 | 680,7 | 700,9 | 689,7 | 689,7 | 689,7 |
|  |  | бюджет района | 4812,9 | 680,7 | 680,7 | 680,7 | 700,9 | 689,7 | 689,7 | 689,7 |
|  |  | федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | областной бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | бюджеты сельских поселений, всего | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - | - | -». |

Верно:

Управляющий делами

Администрации Дубовского района                                                 Н.В. Мищенко

Таблица № 5

Сведения

о показателях, включенных в (федеральный, региональный) план статистических работ

| № п/п | Наименование показателя | Пункт (федерального, регионального) плана статистических работ | Наименование формы статистического наблюдения и реквизиты акта, в соответствии с которым утверждена форма | Субъект официального статистического учета |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Индекс численности ценных видов охотничьих ресурсов на территории Дубовского района | отсутствует | ежегодно предоставляется в Ростовстат на основании письменного запроса* | Территориальный орган Федеральной службы муниципальной статистики по Ростовской области (Ростовстат) |

Таблица № 5а

Сведения

о методике расчета показателя (индикатора) муниципальной программы

«Охрана окружающей среды и рациональное природопользование»

| № п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | Методика расчета показателя (формула) и методологические пояснения к показателю | Базовые показатели (используемые в формуле) |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Показатель 1. Доля уловленных и обезвреженных загрязняющих атмосферный воздух веществ в общем количестве отходящих загрязняющих веществ от стационарных источников | процен-тов | Д = Кулов,обез / Кзв х 100 | Д – доля уловленных и обезвреженных загрязняющих атмосферный воздух веществ в общем количестве отходящих загрязняющих веществ от стационарных источников; Кулов,обез – количество уловленных и обезвреженных загрязняющих атмосферный воздух веществ; Кзв – общее количество отходящих загрязняющих веществ от стационарных источников |
| 2. | Показатель 2. Доля площади Дубовского района, занятая особо охраняемыми природными территориями местного значения, в общей площади Дубовского района | процен-тов | Д = Sро / Sоопт х 100 | Д – доля площади, занятая особо охраняемыми природными территориями регионального значения Sро– общая площадь Дубовского района; Sоопт– площадь образованных ООПТ местного значения |
| 3. | Показатель 4. Количество выданных лицензий на право пользования участками недр местного значения | единиц | Кл = Σ Лi | Кл – количество выданных лицензий на право пользования участками недр местного значения; Лi – лицензия, выданная Ростоблкомприродой i-му заявителю в отчетном году |
| 4. | Показатель 5. Ущерб, предотвращенный в результате реализации мероприятий по расчистке паводкоопасных участков рек | млн. рублей | Урасч = Σ Спрi | Урасч – ущерб, предотвращенный в результате реализации мероприятий по расчистке паводкоопасных участков рек; Спрi – ущерб, предотвращенный в результате реализации мероприятий по расчистке i-го паводкоопасного участка рек (рассчитывается по методике оценки вероятного ущерба от вредного воздействия вод и оценки эффективности осуществления превентивных водохозяйственных мероприятий, разработанной ФГУП «ВИЭМС») |
| 5. | Показатель 6. Доля гидротехнических сооружений с неудовлетворительным и опасным уровнем безопасности, приведенных в безопасное техническое состояние | процен-тов | Д = А / Б х 100 | Д – доля гидротехнических сооружений с неудовлетворительным и опасным уровнем безопасности, приведенных в безопасное техническое состояние; А – количество реконструированных и отремонтированных потенциально опасных гидротехнических за отчетный период; Б – общее количество потенциально опасных гидротехнических сооружений с неудовлетворительным и опасным уровнем безопасности на начало отчетного периода |
| 6. | Показатель 7. Лесистость территории Дубовского района | процен-тов | SL1 L = -------- х 100 S L2 | L – лесистость территории Дубовского района; SL1 - площадь покрытых лесной растительностью земель на территории Дубовского района S L2 - площадь территории Дубовского района |
| 7. | Показатель 8. Количество действующих санкционированных и законсервированных объектов размещения твердых бытовых отходов | единиц | К = Кб – Кр | К – количество действующих санкционированных и законсервированных объектов размещения твердых бытовых отходов на отчетный период; Кб – количество действующих санкционированных и законсервированных объектов размещения твердых бытовых отходов; Кр – количество рекультивированных объектов размещения твердых бытовых отходов за отчетный период в рамках реализации программы на отчетный период на территории района, который рассчитывается: Кр = ΣКi , где Кi – количество рекультивированных объектов размещения твердых бытовых отходов за отчетный период в рамках реализации программы за отчетный период на территории i-го муниципального образования |
| 8. | Показатель 1.1. Доля устраненных нарушений требований природоохранного законодательства в общем объеме нарушений, выявленных в процессе проведения мероприятий по экологическому надзору | процен-тов | Д = КНустр. / КНвыявл. х 100 | Д – доля устраненных нарушений требований природоохранного законодательства; КНустр. – количества фактически устраненных нарушений требований природоохранного законодательства; КНвыявл. – количество выявленных нарушений со сроком устранения на конец отчетного года |
| 9. | Показатель 1.2 Количество разрешений на выброс вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух, выданных природопользователям | единиц | К = Σ Ni | К – фактическое количество выданных Ростоблкомприродой разрешений на выброс вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух за отчетный год; Ni – разрешение, выданное i-му хозяйствующему субъекту |
| 10. | Показатель 1.3. Выбросы в атмосферный воздух вредных (загрязняющих) веществ, отходящих от стационарных источников, процентов к 2007 году | процен-тов | Д = Овотч / Ов2007 | Д – отношение объема выбросов в атмосферный воздух вредных (загрязняющих) веществ, отходящих от стационарных источников в отчетном году, к 2007 году; Овотч – объем выбросов в атмосферный воздух вредных (загрязняющих) веществ, отходящих от стационарных источников, в отчетном году; Ов2007 – объем выбросов в атмосферный воздух вредных (загрязняющих) веществ, отходящих от стационарных источников, в 2007 году |
| 11. | Показатель 1.4. Количество эксплуатируемых объектов размещения отходов производства и потребления, учтенных в региональном кадастре отходов | единиц | К = Σ Оi | К – количество эксплуатируемых объектов размещения отходов производства и потребления, учтенных в региональном кадастре отходов; Оi – эксплуатируемый объект размещения отходов производства и потребления |
| 12. | Показатель 1.5. Доля площади Дубовского района, занятая особо охраняемыми природными территориями местного значения | процен-тов | Добл. = Sро/Sоопт х 100 | Добл – доля площади, занятая особо охраняемыми природными территориями местного значения; Sро– общая площадь Дубовского района; Sоопт– площадь образованных ООПТ местного значения |
| 13. | Показатель 1.6. Объем произведенных биотехнических мероприятий на территории местного значения | га, штук | О = Σ Мi | О – объем произведенных биотехнических мероприятий на территории государственных природных заказников областного значения; Σ Мi – объем произведенных в отчетном году биотехнических мероприятий по i-му направлению (площадь кормовых полей и ремиз, количество кормушек, подкормочных площадок, искусственных гнезд) |
| 14. | Показатель 1.7. Численность ценных в хозяйственном, культурном и научном отношении видов животных на территории особо охраняемых природных территорий местного значения в состоянии естественной свободы | голов | К = Σ Жi | К – фактическая численность животных, обитающих в состоянии естественной свободы в границах ООПТ по данным послепромыслового учета в январе-феврале года, следующего за отчетным; Жi – фактическая численность животных i-го вида, обитающих в состоянии естественной свободы в границах ООПТ |
| 15. | Показатель 1.8. Количество плотоядных животных, добытых в рамках регулирования численности | голов | К = Σ Пжi | К – количество плотоядных животных, добытых в рамках регулирования численности; Пжi – фактическое количество добытых плотоядных животных i-го вида на 31 декабря отчетного года |
| 16. | Показатель 1.9. Количество ежегодных мероприятий по экологическому просвещению и образованию, проводимых на территории района в рамках Дней защиты от экологической опасности | единиц | Мдз = Мо + Мм | Мдз – количество мероприятий по экологическому просвещению и образованию, проводимых на территории района в рамках Дней защиты от экологической опасности за отчетный год; Мо – количество мероприятий местного уровня; Мм – количество мероприятий, проводимых муниципальными образованиями района |
| 17. | Показатель 1.10. Количество информационных материалов, размещаемых на официальном сайте Администрации Дубовского района и в средствах массовой информации | единиц | ИМ = Имс + ИМсми | ИМ – количество пресс-конференций и информационных материалов, размещаемых на официальном сайте и в средствах массовой информации; ИМс – количество информационных материалов, размещенных на сайте Администрации; ИМсми – количество информационных материалов, размещенных в печатных и непечатных средствах массовой информации |
| 18. | Показатель 1.11. Количество детей, привлеченных к участию в мероприятиях экологического движения (слетах) | человек | Дс = Ос + Шр + Мс | Дс – количество детей, привлеченных к участию в мероприятиях экологического движения (слетах); Ос – количество детей, принявших участие в слетах юных экологов; Шр – количество детей, принявших участие в детско-юношеском экологическом движении «Шолоховский родник»; Мс – количество детей, принявших участие в слетах, проводимых муниципальными образованиями |
| 19. | Показатель 2.1. Протяженность участков водных объектов, на которых выполнены мероприятия по восстановлению экологической реабилитации водных объектов | км | Пво = Σ Рi | Пво – протяженность участков водных объектов, на которых выполнены мероприятия по восстановлению экологической реабилитации водных объектов; Рi – протяженность i-го участка русел рек, расчищенного с целью оздоровления, восстановления и предотвращения негативного воздействия вод в отчетном году |
| 20. | Показатель 2.2. Количество гидротехнических сооружений с неудовлетворительным и опасным уровнем безопасности, приведенных в безопасное техническое состояние | единиц | Кгтс = Σ ГТСi | Кгтс – количество гидротехнических сооружений с неудовлетворительным и опасным уровнем безопасности, приведенных в безопасное техническое состояние; ГТСi – гидротехническое сооружение, приведенное в безопасное состояние в отчетном году |
| 21. | Показатель 2.3. Количество бесхозяйных гидротехнических сооружений на территории района, принятых в муниципальную собственность | единиц | КГТСмун = Σ ГТСi | КГТСмун – количество бесхозяйных гидротехнических сооружений на территории района, принятых в муниципальную собственность; ГТСi – бесхозяйное гидротехническое сооружение, принятое в муниципальную собственность в отчетном году |
| 22. | Показатель 2.4. Протяженность новых и реконструированных сооружений инженерной защиты и берегоукрепления | км | Кбер = Σ Сберi | Кбер – протяженность новых и реконструированных сооружений инженерной защиты и берегоукрепления; Сберi – сооружение инженерной защиты и берегоукрепления, реконструированное в отчетном году |
| 23. | Показатель 2.5. Протяженность береговой линии водных объектов (участков водных объектов, испытывающих антропогенное воздействие), для которых установлены (нанесены на землеустроительные карты) водоохранные зоны водных объектов | км | Пуст = Σ Дуi | Пуст – протяженность береговой линии водных объектов (участков водных объектов, испытывающих антропогенное воздействие), для которых установлены (нанесены на землеустроительные карты) водоохранные зоны водных объектов; Дуi – протяженность береговой линии i-го участка, для которого установлены (нанесены на землеустроительные карты) водоохранные зоны водных объектов |
| 24. | Показатель 2.6. Количество населения, проживающего на подверженных негативному воздействию вод территориях, защищенного в результате проведения мероприятий по повышению защищенности от негативного воздействия вод | чел. | Кнас = Σ Нзi | Кнас – количество населения, проживающего на подверженных негативному воздействию вод территориях, защищенного в результате проведения мероприятий по повышению защищенности от негативного воздействия вод; Нзi – фактическая численность населения, проживающего на i-й территории, подверженной негативному воздействию вод, защищенного в результате проведения мероприятий по повышению защищенности от негативного воздействия вод в отчетном периоде |
| 25. | Показатель 3.1. Охват населения планово-регулярной системой сбора и вывоза твердых бытовых отходов | процен-тов | О = Кф / Кп 100 | О – охват населения планово-регулярной системой сбора и вывоза твердых бытовых отходов; Кф – количество заключенных договоров на вывоз твердых бытовых отходов за отчетный период; Кп – количество договоров, обеспечивающих стопроцентный охват населения планово-регулярной системой сбора и вывоза твердых бытовых отходов за отчетный период |